**План выполнения дипломного проекта на тему**

Разработка информационной системы для составления графиков консультаций и приема задолженностей преподавателей МГИУ.

**Студента гр. 111131**

Бахметьев А. А.

**Научный руководитель:**Лукьянова Н. В.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № недели | Описание | Отметка  о выполнении |
| **1**  27.10  -  02.11 | Формирование задания,  Подборка средств для разработки проекта. |  |
| **2**  03.11  -  09.11 | Разработка структуры БД.  Создание диаграммы проекта. |  |
| **3**  10.11  -  16.11 | Создание моделей,  миграций,  ассоциаций. |  |
| **4**  17.11  -  23.11 | Создание реальной БД.  Стартовый проект на ROR. |  |
| **5**  24.11  -  30.11 | Подгруздка Sorcery авторизации.  Формирование пользователей.  Вход/выход в систему. |  |
| **6**  01.12  -  07.12 | Формирование меня для администратора,  простого пользователя. |  |
| **7**  08.12  -  14.12 | Ввод информации о годах и кафедрах.  Импорт перечень кафедр по XML-RPC. |  |
| **8**  15.12  -  21.12 | Ввод преподаватели кафедры.  Возможность импорт через RML-RPC. |  |
| **9**  22.12  -  28.12 | Закрепление преподавателя ППС.  Полное формирование всех меню. |  |